贵州欧巨鑫吊装有限公司“12·20”风机吊装

工程一般生产安全瞒报事故调查报告
自治州人民政府事故调查组

2025年4月

目  录

2一、基本情况


2（一）事故单位基本情况


2（二）项目基本情况


2（三）死者基本信息


3（四）项目总包单位


3（五）项目建设单位


3（六）事故发生前生产经营情况


（七）所在地政府及相关负有职责的部门安全管理情况
4二、事故发生经过及应急救援情况


4（一）事故发生经过


5（二）事故报告经过


5（三）事故应急救援情况


5（四）应急救援评估


6（五）善后处理情况


6三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失


6四、事故原因和事故性质


6（一）事故发生的原因


7（二）事故性质


7五、事故发生单位及有关企业主要问题


7（一）事故发生单位


7（二）有关企业主要问题


8六、有关部门主要问题


8（一）属地政府在监管方面存在的问题


8（二）行业部门在安全管理方面存在的问题


8（三）事故瞒报所涉及的问题


9七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议


9（一）对责任单位的行政处罚


10（二）建议免于追究责任人员（2人）


10（三）对党政机关责任人处分意见


11八、对有关部门及有关责任人员的处理建议


12九、事故防范和整改措施建议





2021年12月20日16时50分许，伊犁州新源县那拉提镇喀拉奥依村，发生一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失120.32万元。事故发生后，新源县那拉提镇未能及时向县应急管理部门及县委、县政府上报事故信息。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规有关规定，2025年2月17日自治州人民政府组织州发改委、应急管理局、公安局、住建局、总工会等部门成立贵州欧巨鑫吊装有限公司“12·20”风机吊装工程一般生产安全瞒报事故调查组（以下简称事故调查组），对该起事故进行调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、技术分析、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故防范和整改措施建议。

事故调查组认定：贵州欧巨鑫吊装有限公司“12·20”风机吊装工程一般生产安全瞒报事故是一起因卸货人员安全意识淡薄，作业安全监护人员履职不到位，安全防范措施不到位，导致卸货人员在吊装作业中死亡的一般机械伤害事故。
一、基本情况

（一）事故单位基本情况

贵州欧巨鑫吊装有限公司，成立于2020年10月26日，法定代表人：张某，统一社会信用代码：91520422MAAK1PX746，注册资本800万元，企业地址：贵州省安顺市普定县玉秀街道普罗旺斯4号楼2单元5层1号；经营范围：吊装服务；租赁：吊车、随车吊、履带吊、汽车吊；机电设备安装、调试及检修、维护；电力工程施工；机电工程施工；从业人员57人，安全管理人员2人。2021年9月该公司承包新源县那拉提镇喀拉奥依村新源28MW分散式风电项目风机安装工程。

（二）项目基本情况

新源28MW分散式风电项目，建设地点位于新源县坎苏镇坎苏村、哈萨克买里村、那拉提镇喀拉奥依村，总投资额2.3亿元。该项目于2021年7月开始建设，建设单位为新源县航众新能源科技有限公司，总包单位为河南港江建设集团有限公司，该公司将风机安装工程分包给贵州欧巨鑫吊装有限公司。建设单位与总包单位于2021年7月签订合同和安全协议，总包单位与分包单位于2021年9月签订合同和安全协议。

（三）死者基本信息

陈某，男，汉族，1995年6月16日出生，户籍地址：贵州省普定县城关镇陈家村，工作单位：贵州欧巨鑫吊装有限公司，职务：设备安装工。

（四）项目总包单位

河南港江建设集团有限公司，成立于2017年6月26日，统一社会信用代码91411381MA443QMD1B，法定代表人：孙某，注册资本8000万元，企业地址：河南省邓州市孟楼镇河南大道五网格，经营范围包括许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务；电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务；从业人员183人，安全管理人员6人。2021年9月该公司将新源县那拉提镇喀拉奥依村新源28MW 分散式风电项目风机安装工程分包给贵州欧巨鑫吊装有限公司。

（五）项目建设单位

新源县航众新能源科技有限公司，成立于2020年12 月15日, 统一社会信用代码: 91654025MA7913XB1F, 法定代表人：刘某，注册资本 2000万元，企业地址：新疆伊犁哈萨克自治州新源县新源镇环城东路052号万得商贸城西区11#商业楼1-14号商铺，经营范围包括发电、输电、供电业务；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；风电场相关系统研发；在线能源监测技术研发；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。从业人员13人，安全管理人员2人。
（六）事故发生前生产经营情况

贵州欧巨鑫吊装有限公司在承接新源县那拉提镇喀拉奥依村新源28MW分散式风电项目的风机安装工程后，在吊装第一台风机时发生了人员亡人事故。
（七）所在地政府及相关负有职责的部门安全管理情况

经过调查组依据现有资料的核查以及与相关人员的访谈记录，新源县发展改革委在奥依村新源28MW分散式风电项目启动后，已要求项目建设单位新源县航众新能源科技有限公司定期提交安全生产自查自纠情况报告，对施工现场进行了安全检查，对该项目的施工方案、现场应急预案、培训资料等进行了检查并存档。
二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年12月20日16时50分左右，在新源县那拉提镇喀拉奥依村新源28MW分散式风电项目施工现场，贵州欧巨鑫吊装有限公司在A3机位进行风机卸货吊装作业时，该公司员工陈某在1.2米高平板车上进行风机设备吊带挂钩过程中，因风机设备水冷风扇失稳侧翻，导致该设备向工人陈某倾倒，陈某从平板车跳下去躲避，但风机设备下落砸向他，导致陈某头枕后部受伤大量出血，鼻腔、口腔出血，现场工人立即拨打120救治，紧急送往那拉提镇卫生院进行抢救，于17时27分救治无效死亡。

[image: image1.jpg]



事故现场模拟图
（二）事故报告经过

2021 年12月20日 16 时50分左右, 事故发生后, 在场的欧巨鑫公司设备安装工刘某立即给该公司施工安全副总白某报告，白某向该公司法定代表人张某汇报，并通知家属， 同时将事故情况向那拉提镇人民政府报告，新源县那拉提镇未能及时向县应急管理部门及县委、县政府上报事故信息。
（三）事故应急救援情况

事故发生后，2021年12月20日16时55分左右，拨打120救治，现场工人用工地的车将陈某送往那拉提镇卫生院，半路将伤者转至救护车，到那拉提镇卫生院进行抢救，17时27分左右，经抢救无效宣告死亡。抢救过程中，镇政法书记牛某和分管卫生的副镇长迪某及派出所民警、喀拉奥依村支部书记均在场。
（四）应急救援评估

此次事故应急救援响应较为及时，事故发生5分钟左右便拨打120并送医，救援措施基本符合常规流程。

事故发生后，新源县人民政府组织县应急管理局、公安局、发改委、住建局、总工会等部门成立新源县“12·20”贵州欧巨鑫吊装有限公司风机吊装工程亡人事故调查组。
（五）善后处理情况

事故发生后，欧巨鑫公司工地带班人张某立即电话通知陈某的父亲陈某世，2021年12月31日，陈某（死者）家属到新源县那拉提镇处理死者后事，欧巨鑫公司与其家属达成赔偿协议，依据协议规定欧巨鑫公司向其家属赔偿120万元。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：事故造成1人死亡。

（二）直接经济损失：共计120.32万元，其中一次性工亡补助金98.61万元、医疗费用0.52万元、丧葬费用1.54万元、家属抚恤金10万元、误工费用2.85万元、处理事故的事务性费用6.8万元。
四、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因。新源28MW分散式风电项目施工现场风机设备水冷风扇固定不牢靠；在A3机位进行风扇卸货的员工陈某未严格执行吊装作业安全操作规程，未认真观察施工现场，对风扇走向和卸货风险分析不到位，违规进行吊装作业。

2.间接原因。贵州欧巨鑫吊装有限公司安全生产主体责任履行不到位，水冷风扇卸货现场安全管理不到位，卸货人员安全意识淡薄，作业安全监护人员履职不到位，安全防范措施不到位。

3.其他可能因素排除。根据事故调查询问、综合分析，以及现场勘察资料、相关单位材料，现场无突发自然灾害及其他影响因素，排除人为故意情况。

（二）事故性质

贵州欧巨鑫吊装有限公司“12·20”风机吊装工程一般生产安全瞒报事故是一起因作业人员违规作业造成的亡人生产安全责任事故。

五、事故发生单位及有关企业主要问题

（一）事故发生单位

贵州欧巨鑫吊装有限公司：对施工现场的安全管理工作不到位，身为公司项目负责人及安全副总的白某，在项目施工的关键时期不在岗致使作业现场处于监管真空状态。直接导致工作人员在无有效监督管理的环境下，违反操作规范，安全意识淡漠。

（二）有关企业主要问题

1.建设单位新源县航众新能源科技有限公司：对项目安全生产整体把控不足，对其安全生产条件和能力审查不够严格。在项目建设过程中，未建立有效的安全生产协调机制，对总包单位和分包单位之间的安全管理衔接问题关注不够，导致各方在安全管理上存在缺失，无法形成有效的安全管理合力。

2.总包单位河南港江建设集团有限公司：在分包工程管理上存在严重缺陷，将风机安装工程分包后，对分包单位的安全管理几乎不到位，对其在施工过程中出现的安全问题未能及时发现和纠正。

六、有关部门主要问题

（一）属地政府在监管方面存在的问题

1.监管制度存漏：那拉提镇政府未严格要求属地施工单位进行报备，致使对施工项目的基本信息掌握缺失，无法从源头把控安全风险，且对施工现场的实际情况了解不足，未能及时发现潜在的安全隐患，难以做到提前预防。

2.安全宣传缺失：那拉提镇政府安全宣传工作严重缺位，未前往现场开展安全宣传活动，导致施工人员安全意识淡薄，对安全生产的重要性认识不足，进而为事故发生埋下隐患。

（二）行业部门在安全管理方面存在的问题

新源县发展改革委在安全管理方面：一是督促企业落实主体责任方面存在薄弱环节，在实际工作中督促企业在安全生产管理中落实主体责任事项，促使企业强化责任意识，积极落实各项安全管理措施方面，跟踪督办力量不足。二是安全隐患排查的未达到专业性与精准性。针对电力能源领域的安全风险隐患排查，不深入、不精准、不全面，存在短板，发现问题能力不足，未有效消除安全隐患。三是督促企业落实主体责任方面效果不明显，对业主单位落实安全生产主体责任管理不到位。
（三）事故瞒报所涉及的问题
1.企业法律意识淡薄：事故发生单位及相关责任人对安全生产法律法规的学习和了解不够，事故发生后只向那拉提镇人民政府进行了报告，未同步向安全监管部门和行业管理部门进行汇报，违反了国家关于安全生产事故报告的相关规定。此外，事故发生单位内部安全管理机制不健全，对于事故的上报流程和责任分工不明确，也是导致瞒报的重要原因之一。

2.属地政府部门报送不及时：事故发生后，那拉提镇政府接到企业报告后，未按规定及时向县应急管理部门及县委、县政府上报事故信息，暴露出属地政府在安全生产监管方面的不足和缺陷，亟待加强和改进。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任单位的行政处罚

1.贵州欧巨鑫吊装有限公司，作为事故发生单位，未严格按照《安全生产法》落实安全生产主体责任，对存在的“三违”作业行为未及时发现并采取措施消除事故隐患，对该起事故负有责任。违反了《安全生产法》第四十一条[
]的规定，因该公司在受到疫情影响企业效益不好的情况下，在事故发生后仍积极开展赔偿事宜，且未造成较大社会影响，符合《行政处罚法》第三十二条第一款[
]减轻处罚的规定，基于以上情况，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款[
]的规定，新源县应急管理局已对事故公司处30万元（叁拾万元整）的行政处罚。
2.河南港江建设集团有限公司，作为项目总包单位，在分包工程管理上存在严重缺陷。在将风机安装工程分包出去后，对分包单位的安全管理不到位，未能及时发现和纠正其在施工过程中出现的安全问题。鉴于以上情况，建议将该企业列入伊犁州电力施工企业“黑名单”，为期五年。
（二）建议免于追究责任人员（2人）

1.陈某，对风机吊装作业现场安全辨识不足，违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于本人在事故中死亡，不予追究其责任。

2.刘某，作为建设单位的法人代表，对项目安全生产的整体把控存在不足，对安全生产条件和能力的审查不够严格。在项目建设过程中，未能建立有效的安全生产协调机制，对总包单位与分包单位之间的安全管理衔接问题关注不足，导致各方在安全管理上存在缺失，无法形成有效的安全管理合力。鉴于刘某本人已因其他原因被判处无期徒刑，因此不再追究其责任。

（三）对党政机关责任人处分意见

1.王某，男，39岁，中共党员，时任新源县那拉提镇党委委员、武装部长，分管安全生产工作。对事故企业安全生产状况负有监督检查责任，未对该项目进行安全检查。发生事故后，在得知事故发生后未及时并未按规定同步向上级监管部门上报，导致瞒报得逞，对事故发生负有管理责任。鉴于新源县人民政府因其瞒报事故，已对其进行了诫勉谈话并调整工作岗位，不再另外进行处分。
2.张某，男，中共党员，时任新源县发改委项目服务中心主任，履行县电力企业安全生产监督检查工作职责，督促企业落实安全生产主体责任不够，对事故发生负有管理责任。建议依据《中国共产党党内监督条例》第二十一条[
]，按照干部管理权限对其进行问责（建议给予诫勉）。
3.杨某，男，中共党员，时任新源县应急局党委委员，因对分管的相关责任企业管理不严，导致了事故的瞒报，对事故发生负有管理责任，鉴于其已于2023年退休，建议依据《中国共产党党内监督条例》第二十一条，按照干部管理权限对其进行问责（建议给予诫勉）。
八、对有关部门及有关责任人员的处理建议

根据《安全生产法》和《中国共产党问责条例》等相关规定，按照管理权限，事故调查组对新源县贵州欧巨鑫吊装有限公司“12·20”一般机械伤害事故有关部门作出如下处理建议，责成新源县委、县政府分别向伊犁州党委、政府党组做出深刻检查；责成新源县应急管理局、发改委分别向新源县委、县政府党组作出深刻检查；责成新源县那拉提镇党委、政府分别向新源县委、县政府党组做出深刻检查。

九、事故防范和整改措施建议

相关属地政府、部门、企业单位要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线。要落实企业安全生产主体责任，做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、风险预估预判管控到位，有效防范类似事故重复发生，提出如下措施：

（一）增强企业安全生产意识。相关企业及其主要负责人，要把习近平总书记关于“发展决不能以牺牲人的生命为代价，作为一条不可逾越的红线”的重要指示落到实处，认真吸取事故教训，举一反三，切实从思想上吸取教训，从行动上警钟长鸣，加强法律、法规学习，增强法律意识，认真履行《安全生产法》第二十一条、第二十五条的法定职责。

（二）严格落实企业安全生产主体责任。相关企业要严格按照安全生产法律法规有关要求，建立健全安全生产责任制，建立、健全安全生产规章制度和操作规程。加强作业现场安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；采取技术、管理措施，及时排查、发现、整改消除生产安全事故隐患，坚决禁止违规违章作业行为。

（三）强化安全教育培训。相关企业要加强对从业人员安全教育和培训，提高从业人员安全意识，尤其是新员工的“三级”安全教育，组织并确保全体从业人员参加必要的安全培训教育，切实增强从业人员的安全意识，提高从业人员安全操作技能，加强作业人员、作业场所和工作岗位危险因素告知、防范和应急措施，提高从业人员的事故防范和自我保护能力。

（四）加强现场管理。相关企业要加强作业现场安全管理，做好现场安全监管工作，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，做好安全防护措施，正确佩戴和使用劳动防护用品，坚决杜绝违章作业行为。

（五）强化政府监管部门安全监管职责。各相关部门要按照安全生产“一岗双责”的工作要求，落实对本行业领域的安全监管职责。督促企业建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度。落实安全生产主体责任，尤其要对生产经营单位开展事故隐患排查治理的情况以及对从业人员进行安全教育和培训的情况，加大执法检查力度，督促指导企业消除安全管理责任的死角、盲区，确保生产安全。

（六）严格落实属地管理职责。属地乡镇政府要进一步落实辖区内安全生产工作，加大安全生产检查工作力度，督促企业落实安全生产主体责任，制定并完善安全生产规章制度和操作规程，加强企业关键部位、危险作业场所的监督检查，加大法律法规和安全生产知识的宣传力度，在生产、经营、建设场所张贴安全警示标识标语，开展事故案例警示教育活动，通过案例分析，深刻汲取事故教训，提高全社会的安全生产意识，确保生产安全。
[�] 《中华人民共和国安全生产法》(以下简称《安全生产法》)第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。


[�] 《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条：当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的。


[�]《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外， 由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。


[�]《中国共产党党内监督条例》第二十一条坚持党内谈话制度，认真开展提醒谈话、诫勉谈话。发现领导干部有思想、作风、纪律等方面苗头性、倾向性问题的，有关党组织负责人应当及时对其提醒谈话；发现轻微违纪问题的，上级党组织负责人应当对其诫勉谈话，并由本人作出说明或者检讨，经所在党组织主要负责人签字后报上级纪委和组织部门。





[image: image2.jpg]


[image: image3.png]


