关于《伊犁哈萨克自治州体育中心建设项目

实施方案（征求意见稿）》的起草说明

一、起草背景及过程

2026年新疆维吾尔自治区第十五届运动会将由伊犁州承办。伊宁市作为自治州首府城市，亟需建设一座能够满足自治区第十五届运动会开幕式需要的大型综合性体育场；伊犁州体育运动学校办学设施条件已处于超负荷运行状态，迁建伊犁州体育运动学校势在必行；2023年8月伊犁州被列入西部地区体教融合足球青训体系建设试点地区。2024年6月，国务委员谌贻琴在伊犁调研时指出，伊犁作为西部的足球试点，承担着国家使命。实施伊犁州足球青训中心建设项目是推进体教融合足球青训体系建设的重要任务。为筹办好2026年自治区第十五届运动会，增强伊犁培养竞技体育后备人才实力，同时以推进体教融合足球青训体系建设振兴足球事业，推动区域综合发展，经州、市联合会商，将实施伊犁州体育中心建设项目（即伊犁州公共体育场、新建伊犁州体校、伊犁州青少年足球训练中心“三合一”工程）。伊宁市人民政府6月28日提出了《伊犁哈萨克自治州体育中心建设项目实施方案（征求意见稿）》。7月4日州党委常委、伊宁市委书记李伟，州政府党组成员，江苏援伊前方指挥部党委副书记、副总指挥李占超召开了伊犁州体育中心建设项目专题会议。7月22日、7月30日，州政府分管领导相继2次召开伊犁州体育中心建设项目协调会议，广泛征求州发改委、财政局、住建局、自然资源局、生态环境局、林草局，伊宁市发改委、文体广旅局、自然资源局等单位意见，共征求意见建议3条，均予以采纳。伊宁市人民政府与州体育局经多次沟通对接，对《方案》多次修改最终形成《方案（征求意见稿）》。

二、主要内容

《方案（征求意见稿）》主要包含九部分内容。第一部分为项目背景。第二部分为建设原则，包括“州上申报、市里建设、州市联动、部门协作”的原则。第三部分为建设内容，一是新建公共体育场，二是新建伊犁州体育运动学校，三是新建伊犁州青少年足球训练中心。第四部分为项目选址，体育中心位于伊宁市南岸新区，总占地面积为790亩。第五部分为项目用地，建设用地由伊宁市以划拨方式取得。第六部分为建设资金，一是投资概算，预计总投资10亿元。二是资金来源。新建伊犁州青少年足球训练中心由州体育局申报中央预算内资金5000万元，并争取香港赛马会捐助等其他渠道资金。自治州体育中心建设项目资金由伊宁市承担并筹措不低于70%资金。第七部分为建设周期，2024年7月至2026年4月。第八部分为组织领导，成立伊犁哈萨克自治州体育中心建设项目专项工作组，专项工作组办公室设在伊宁市，并下设项目申报组、用地报批组、土地征迁组、资金筹措组、项目建设组5个工作组。第九部分为工作机制，一是建立重大项目沟通协调机制，二是建立重大项目风险评估机制。

三、需要说明事项

新建伊犁哈萨克自治州体育中心，实施“三合一”工程有利于整合土地资源，科学合理使用建设用地；有利于实现体育场地设施共享，节约体育场地建设成本；有利于体育场地设施运维管理，可以依托伊犁州体校运营青训中心及公共体育场；有利于增强伊宁市南岸新区发展活力，带动该区域相关产业快速发展；有利于将伊宁市建成“一带一路”向西开放明珠城市和高能级百万人口城市，为新疆北坡经济带中心城市快速崛起与发展提供强劲动能；有利于推进丝绸之路经济带核心区建设，加强新疆伊犁与中亚周边国家和地区之间的体育人文交流合作，促进民心相通、互联互通。目前，州、市相关部门、单位统一思想，克服困难，正在齐心协力推进项目建设各项任务。特别是土地征迁工作已经启动，城市规划边界调整报件已经报送国家自然资源部审批，地勘工作正在实施，设计单位已编制完成项目可研报告，项目初步设计等各项工作有序开展。